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第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

 新县交通运输局新县泗店乡方畈桥新建工程项目的潜在供应商应在信阳市公共资源交易中心网上（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）下载获取采购文件，并于2026年10月14日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：新财磋商采购-2026-88
2.采购项目名称：新县交通运输局新县泗店乡方畈桥新建工程项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：3824456.00元

最高限价：3824456.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	新财磋商采购-2026-88-1
	新县交通运输局新县泗店乡方畈桥新建工程项目
	3824456.00
	3824456.00


5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1本项目主要内容包括：新建桥梁一座，路线全长124米（桥梁长度105.54米）。
5.2施工工期：300日历天

5.3质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
6.合同履行期限：22个月（含施工、验收、质保、结算全流程）

7.本项目是否接受联合体投标：否 

8.是否接受进口产品：否 

9.是否专门面向中小企业：否
二、申请人的资格要求

1.供应商资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2、本项目非专门面向中小企业采购。本项目非专门面向中小企业采购。该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形 。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

供应商须具有：

①持有有效的营业执照；

②具备国家建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级及以上资质；

③持有有效的安全生产许可证；

④拟派项目经理须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师证书（临时建造师证书不予认可），同时持有有效的安全生产考核合格证书（交安 B 证）；须承诺该项目经理不在其他在建项目任职，并提供无在建项目承诺书。

4.1. 信用记录要求：依据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、豫财购〔2016〕15 号文件规定。采购人将查询或由供应商自行查询自身信用记录：在 “信用中国” 网站（[www.creditchina.gov.cn](https://www.creditchina.gov.cn)）查询**失信被执行人、重大税收违法失信主体**信息；在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](https://www.ccgp.gov.cn)）查询政府采购严重违法失信行为记录名单信息。供应商须提供上述网站查询结果网页截图。查询截止时点：本项目公告发布之日起至投标截止之日止。

2. 关联单位投标限制：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一合同项下政府采购活动。供应商须提供加盖公章的国家企业信用信息公示系统查询截图（含公司基础信息、股东及出资信息），查询时间须在本项目招标公告发布日期之后。
三、获取采购文件

1.时间：2026年9月28日至2026年10月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·新县）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）；

3.方式：供应商凭CA数字证书登录会员系统，按网上提示免费下载磋商文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册）。文件（*.XYZF格式）下载后需使用“信阳市响应文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站下载中心栏目内下载或在文件领取页面下载）。请参与本项目的供应商下载文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.响应文件递交的截止时间：2026年10月14日09时00分（北京时间）。

2.地点：本项目为不见面开标项目，响应文件递交地点为新县公共资源交易中心电子招投标平台会员系统指定位置。

3.供应商必须在递交响应文件截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传电子响应文件（.XYTF格式）。上传的电子响应文件应使用供应商CA数字证书认证并加密。加密电子响应文件逾期上传的采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2026年10月14日09时00分（北京时间）；
2.地点：新县公共资源交易中心（新县市民之家5楼）第一开标厅。
六、发布公告的媒介及磋商公告期限

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》及《全国公共资源交易平台（河南省·新县）》网站同时发布。自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

7.1、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2.供应商应当在响应文件提交截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

3.逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果由供应商自行承担。

4.不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

5.监督机构：新县财政局政府采购办

监督电话：0376-2980510

八、凡对本次招标提出异议、质疑和投诉，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：新县交通运输局

地址：新县潢河路

联系人：许先生

联系方式：0376-2986348

2.招标代理信息
名称：河南晗博工程管理有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路49号1号楼

联系人：刘女士

联系方式：17527357125
3.项目联系方式

项目联系人：刘女士
电话：17527357125
第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	采购人：新县交通运输局
联系人：许先生

联系电话：0376-2986348

联系地址：新县潢河路

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理公司：河南晗博工程管理有限公司

联系人：刘女士

电话：17527357125

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路49号1号楼

	1.1.4
	项目名称
	新县交通运输局新县泗店乡方畈桥新建工程项目

	1.1.5
	项目地点
	新县境内

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100% 

	1.2.3
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	采购需求
	见竞争性磋商公告

	1.3.2
	工期要求
	300日历天

	1.3.3
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准

	1.3.4
	资格审查方式
	资格后审

	1.3.5
	保修期
	一年（从工程移交证书完工日期算起）

	1.4.1
	供应商资格条件
	供应商资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（供应商具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度财务报告或基本户银行出具的近期资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立不足1年的，提供成立至今的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年9月1日至今任意3个月的税收及社保缴纳证明，若为新成立的公司，须提供成立以来的税收及社保缴纳证明；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：①本项目政府采购活动实行 “无感投标” 模式。供应商参与投标（响应）时，可自行对照本项目全部资格要求开展自主核查；确认自身完全符合资格条件的，投标（响应）文件中无需提供前述各项资格证明材料，仅需在资格审查阶段提交资格《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定自主核对表。

②供应商中标后，须在采购人规定时限内，完整提交本次投标自我评估对应的全部资格佐证材料，供采购人及采购代理机构核验。核验资料真实、完整、无误的，由采购人依法出具中标通知书；核验发现材料虚假、缺失、不符合要求的，取消其中标资格，并按政府采购相关规定追责。

2、本项目非专门面向中小企业采购。本项目非专门面向中小企业采购。该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形 。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

供应商须具有：

①持有有效的营业执照；

②具备国家建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级及以上资质；

③持有有效的安全生产许可证；

④拟派项目经理须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师证书（临时建造师证书不予认可），同时持有有效的安全生产考核合格证书（交安 B 证）；须承诺该项目经理不在其他在建项目任职，并提供无在建项目承诺书。

4.1. 信用记录要求：依据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、豫财购〔2016〕15 号文件规定。采购人将查询或由供应商自行查询自身信用记录：在 “信用中国” 网站（[www.creditchina.gov.cn](https://www.creditchina.gov.cn)）查询**失信被执行人、重大税收违法失信主体**信息；在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](https://www.ccgp.gov.cn)）查询政府采购严重违法失信行为记录名单信息。供应商须提供上述网站查询结果网页截图。查询截止时点：本项目公告发布之日起至投标截止之日止。

2. 关联单位投标限制：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一合同项下政府采购活动。供应商须提供加盖公章的国家企业信用信息公示系统查询截图（含公司基础信息、股东及出资信息），查询时间须在本项目招标公告发布日期之后。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，供应商自行踏勘。

	1.10
	分包
	不允许

	1.11
	偏离
	不允许

	2.1
	构成磋商文件的其他材料
	竞争性磋商文件所作的解答、澄清、修改与补充，构成竞争性磋商文件的组成部分。

	2.2.1
	供应商要求提出问题的截止时间
	响应性文件递交截止时间5日前

	2.2.2
	响应文件递交的截止时间
	见第一章磋商公告

	2.3
	采购人书面澄清的时间
	递交响应文件的截止之日5日前

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天（响应文件递交的截止时间之日起）

	3.4.1
	投标保证金
	本项目无需提供投标保证金

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.1
	电子响应文件格式
	
电子响应文件格式文件必须使用信阳市公共资源交易系统指定的响应文件制作工具进行制作。响应文件格式为“*.XYTF”

	3.7.3
	签字或盖章或电子签名要求
	1.签字和盖章的要求应符合第八章响应文件格式相应要求；

2.工程量清单报价封面的签字、盖章要求：采用电子版工程量清单报价的清单封面须加盖供应商CA印章、法定代表人或委托代理人的CA印章。

	3.7
	响应文件份数
	加密的电子响应文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）

	4.2
	响应文件的递交
	1.电子响应文件的递交

各供应商应在递交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

2.本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 http://https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/:8088/BidOpening，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同递交响应文件截止时间

开标地点：新县公共资源交易中心（新县市民之家5楼）第一开标厅

	5.2
	开标程序
	见磋商文件开标程序

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：3人；
组成方式：采购人委托1名、其余 2 人从符合条件的专家库中随机抽取方式确定。

	6.3
	本次评标采用的评标方法
	综合评分法

	6.3.1
	评标方式
	网络电子评标

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交人
	否，推荐的中标候选人数：1-3名。

	7.3.1
	履约担保
	无

	7.3.2
	质量保证金
	无

	10. 需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	/

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录，且在行政处罚期内。

	10.2 
	采购预算价
	采购预算价：3824456.00元。

供应商报价不得超过采购预算价，否则视为废标。

	10.5 中标公示

	
	在成交通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在本磋商项目采购公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。

	10.6  知识产权

	
	构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.7  重新招标的其他情形

	
	除供应商须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。

	10.8  同义词语

	
	构成竞争性磋商文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

	10.9  监  督

	
	本项目的磋商响应活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。

监督部门： 新县政府采购中心      
地    址： 新县城关潢河路    
电    话： 0376-2980510      

	10.10
	采购代理服务费： 

	
	代理报酬为参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕2号文件规定收取。同时结合发改价格〔2015〕299号文中全面放开实行市场调节价与政府指导价相结合为依据计取。

	10.11  解释权

	
	构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	10.12   异议

	
	供应商或者其他利害关系人对竞争性磋商文件有异议的，应当在响应文件递交的截止时间10日前提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

开标过程中，供应商开标有异议的，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。
供应商或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	10.12.1质疑和投诉

	
	1.供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，依据《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。

2.在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3.质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，才可以依法向财政部门提起投诉（投诉格式请在信阳市政府采购网采购动态栏下载）。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》(第94号令）第三十七条规定，被财政部门列入不良行为记录名单的供应商，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定：

投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一） 捏造事实；

（二） 提供虚假材料；

（三） 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

	10.13  采购人补充的其他内容

	10.13.1
	供应商的澄清和答疑
	请供应商报名下载竞争性磋商文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。


1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及省、市现行法律法规、规章规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 招标范围、工期要求和质量要求、保修期

1.3.1本招标项目范围：见供应商须知前附表。

1.3.2本招标项目工期要求：见供应商须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4本招标项目保修期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）业绩要求：见供应商须知前附表；

（3）信誉要求：见供应商须知前附表；
（4）项目经理资格：见供应商须知前附表；

（5）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2本工程不接受联合体投标。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2） 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标代理服务费由中标单位支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

    不组织，由供应商自行踏勘，采购人配合。

1.10 投标预备会

    不召开。

1.11 分包

参照供应商须知前附表执行。

1.12 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2.磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）磋商公告； 

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

   （5）工程量清单；

   （6）图纸；

   （7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

（9）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2 款和第2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在信阳市公共资源交易中心网站上提出，要求采购人对磋商文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受磋商文件的实质性条款并对磋商文件无任何异议。
2.2.2磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应文件递交的截止时间前5天前在信阳市公共资源交易中心网站上以后台系统推送方式发给各潜在供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 供应商及时关注新县公共资源交易中心系统后台，因供应商不及时关注相关信息造成的后果，由供应商自行负责。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在规定的时间前，采购人可在信阳市公共资源交易中心网站上以后台系统推送方式将修改发给各潜在供应商。如果修改磋商文件的时间距响应文件递交截止时间不足5日的，应当顺延递交响应文件截止时间。

2.3.2 供应商及时关注新县公共资源交易中心系统后台，因供应商不及时关注相关信息造成的后果，由供应商自行负责。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）政府采购政策
（9）其他材料。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标。

3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在响应文件递交的截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

政府采购最高限价详见供应商须知前附表，供应商报价高于政府采购最高限价的报价为无效报价。

3.2.2磋商总报价：本报价为总价报价，磋商总报价（含税）应包括完成本项目以及合同履行期间各类风险的全部费用。

3.2.3供应商所报的服务单价在履行合同过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

3.2.4本次磋商采用两轮或以上报价：响应文件递交时的报价为第一轮报价，最后一次报价为成交价。

3.2.5响应总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；响应总价中也不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，其响应将可能被视为无效响应。

3.2.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效文件处理。

3.3小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）
	内容
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	价格=
	报价
	报价
	报价*（3%—5%）
	报价*（3%—5%）


3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46 号） 的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号） 、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》 （豫财购〔2013〕14 号） 文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号） 文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加磋商的其报价享受5%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3根据财库（2017）141 号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式），并对声明的真实性负责。

注：磋商价格为含税价，应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等
3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标承诺函

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按响应文件要求填写投标承诺函

3.5 资格审查资料

3.5.1．供应商基本情况表应附供应商企业营业执照等材料的复印件；

3.5.2 “近年完成的类似项目表”应附相关证明材料的复印件。

3.5.3 “近年财务状况”应附相关证明材料的复印件。

3.5.4 “近年来发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交人所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋商小组认为成交人的备选投标方案优于其按照磋商文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1供应商在制作电子响应文件时，应按照信阳市公共资源交易中心提供的“响应文件制作工具”制作电子响应文件。具体查询信阳市公共资源交易中心网站主页办事指南及下载专区。

3.7.2响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3响应文件应使用信阳市公共资源交易系统响应文件制作专用工具软件编制，响应文件格式为“*.XYTF”。供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交。

3.7.4响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。若响应文件由供应商法定代表人签 字、盖章、电子签名或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，且法定代表人身份证头像面须由本人签 字；若由代理人签 字、盖章、电子签名或加盖电子印章的，应附法定代表人签署的授权委托书，且授权委托人身份证头像面须由本人签 字。签 字或盖章或电子签名或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
4. 投标

4.1 响应文件的密封

4.1.1 上传的电子响应文件应使用供应商数字证书认证并加密。未按要求加密的电子响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 电子响应文件上传件的递交要求详见第二章“供应商须知前附表”。

4.2.2 逾期上传的响应文件，采购人不予受理。

4.2.3供应商因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系电话见磋商公告。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的递交响应文件截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以递交响应文件截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。

4.3.2修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的递交响应文件截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.1.2本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 http://https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/:8088/BidOpening，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
供应商应当在递交响应文件截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

供应商需在解密开始后10分钟内完成解密（当供应商过多时，解密时间可以适当延长）。在响应文件解密过程中，因供应商原因（如供应商准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回响应文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。

开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

6.评标

6.1 磋商小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的中标候选人确定成交人，磋商小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保

无
7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，成交人还应当对采购人予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同；给成交人造成损失的，应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

 （l）响应文件递交截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有投标的。

（3）法律法规有其他相关规定的。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附表一：问题澄清通知
问 题 澄 清 通 知

项目编号：                  

                           （供应商名称）：

             （项目名称）磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方于      年      月       日      时     分前对以下问题予以澄清、说明或者补正：

1、

2、

3、

          （项目名称）磋商小组 

磋商小组成员签字：
      年   月   日

附表二：问题的澄清
问题的澄清、说明或补正

编号：                  

            （项目名称）的磋商小组：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

供应商：                            （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章或电子签名）

      年     月     日
第三章 评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标  准
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	落实政府采购政策
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	项目经理要求
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知”规定

	2.1.2
	符合性

评审标准
	供应商名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	是否存在严重失信主体
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号文件和豫财购〔2016〕15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图。

	
	
	磋商函签字盖章
	符合第八章“响应文件格式”磋商函签字盖章的要求

	
	
	响应文件格式
	符合第八章“响应文件格式”的要求

	
	
	磋商内容
	符合磋商文件要求

	
	
	计划工期
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	磋商报价
	只能有一个有效报价（第一次报价），磋商报价在规定的报价要求范围之内，未超出预算价


	详细评审

	2.2.1
	分值构成（100分）
	商务标：30分

技术标：50分

综合标：20分

供应商综合得分=商务标+技术标+综合标

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2(1)
	商务标

（30分）
	报价得分

（30分）


	1.价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且最终磋商价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 30 分。  

2.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。 

3.优惠政策：（1）小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，满足要求的供应商可享受投标报价5%的扣除（价格分计算采用四舍五入保留2位小数），扣除后价格参与评审。

（2）小微企业需按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求提供符合格式的《中小企业声明函》；监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》，未按要求提供材料的不得享受价格扣除。

（3）对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.异常报价处理：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值70%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×70%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价70%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×70%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价70%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×70%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2.2.2(2)
	技术标

（50分）
	施工组织方案内容
	总体施工组织布置及规划(0-5分)
	依据施工组织布置及规划的整体安排合理性、完整性、可行性分档次打分,总体安排科学得5分；合理得4分；基本合理得2分；需要进一步完善得1分；未提供不得分。

	
	
	
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(0-5分)
	5 分：方案科学可行，针对性强，重难点处置到位，满足规范要求。

4 分：方案合理完整，符合规范，仅少量细节待优化。

3 分：方案基本完整，针对性一般，部分细节不足。

2 分：方案较简略，部分关键工序缺失，需较多完善。

1 分：方案笼统，关键技术缺失多，不能有效指导施工。

0 分：未提供，不得分。

	
	
	
	工期保证体系及保证措施(0-5分)
	5 分：体系健全，措施科学针对性强，可有效保障工期。

4 分：体系完整，措施合理，仅少量细节需优化。

3 分：体系基本齐全，措施针对性一般，部分内容不足。

2 分：内容简略，部分保障措施缺失，需大幅完善。

1 分：内容笼统，关键措施缺失，难以保障工期。

0 分：未提供，不得分。

	
	
	
	工程质量管理体系及保证措施(0-5分)
	5 分：体系健全，措施针对性强，质量管控可靠。

4 分：体系完整，措施合理，少量细节待优化。

3 分：体系基本齐全，针对性一般，部分内容不足。

2 分：内容简略，部分管控措施缺失，需较多完善。

1 分：内容笼统，关键措施缺失，质量管控作用差。

0 分：未提供，不得分。

	
	
	
	安全生产管理体系及保证措施(0-5分)
	5 分：体系健全，措施针对性强，安全管控可靠。

4 分：体系完整，措施合理，少量细节待优化。 3 分：体系基本齐全，针对性一般，部分内容不足。

2 分：内容简略，部分管控措施缺失，需较多完善。

1 分：内容笼统，关键措施缺失，安全管控作用差。

0 分：未提供，不得分。

	
	
	
	环境保护、水土保持保证体系及保证措施(0-5分)
	5 分：体系健全，措施针对性强，环保水保管控到位。

4 分：体系完整，措施合理，少量细节待优化。

3 分：体系基本齐全，针对性一般，部分内容不足。

2 分：内容简略，部分防护措施缺失，需较多完善。

1 分：内容笼统，关键措施缺失，管控效果差。

0 分：未提供，不得分。

	
	
	
	文明施工、文物保护保证体系及保证措施(0-5分)
	5 分：体系健全，措施针对性强，管控落实到位。

4 分：体系完整，措施合理，少量细节待优化。

3 分：体系基本齐全，针对性一般，部分内容不足。

2 分：内容简略，部分防护措施缺失，需较多完善。

1 分：内容笼统，关键措施缺失，管控效果差。

0 分：未提供，不得分。

	
	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案(0-5分)
	5 分：风险预判全面，预案完善，针对性强，处置可行。

4 分：风险、预案完整合理，少量细节待优化。

3 分：内容基本齐全，针对性一般，部分内容不足。

2 分：内容简略，部分风险及处置措施缺失，需较多完善。

1 分：内容笼统，关键风险、预案缺失，实用性差。

0 分：未提供，不得分。

	
	
	
	施工机械设备配置及保障措施(0-5分)
	5 分：设备配置齐全，匹配工程需求，保障有力

4 分：设备配置合理，满足施工，少量优化空间

3 分：设备配置基本齐全，适配性一般

2 分：设备配置简略，关键设备缺失

1 分：配置笼统，无法满足施工需求

0 分：未提供不得分

	
	
	
	劳动力配置及保障措施(0-5分)
	5 分：人员配置科学，工种齐全，保障完善

4 分：人员配置合理，满足施工，略有不足

3 分：人员配置基本齐全，规划较普通

2 分：配置简略，关键工种缺失

1 分：内容笼统，人力保障不足

0 分：未提供不得分

	2.2.2(3)
	综合标 （20分）
	企业业绩（5分）
	供应商2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似公路工程或者桥梁工程业绩的，每提供一份业绩得2.5分，本项最高得5分。（注：响应文件中附中标通知书、合同扫描件，否则不得分）

	
	
	项目管理机构

（5分）
	项目管理机构中配备质量员（质检员）、资料员、材料员、安全员、施工员、造价工程师（造价员）配备齐全并提供有效证书得 5 分；每缺 1 个岗位扣 1 分，扣完为止；未提供证书不得分。（提供相关证书）

	
	
	履职尽责承诺（5分）
	磋商小组根据供应商书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证的全面、翔实、可行、合法有效等情况进行打分。

（1）编制完整详实、合理可行，实质性优惠承诺优质，得 5 分；

（2）编制较完整、可行，实质性优惠承诺一般，得 3 分；

（3）编制不够完整、合理性差，可行性一般，得 2 分；

（4）编制粗糙、内容简略，无有效实质性优惠，得 1 分；

（5）无此项内容，不得分。

	
	
	其他承诺（5分）
	1.提供保证不拖欠农民工工资承诺得2分；未提供不得分。

2.根据供应商提供的优惠承诺，供应商提供的方案科学合理、完善可行得3分，方案较科学合理、完善可行得2分，方案科学合理性、完 善可行程度一般得1分，未提供不得分。


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但投标总报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，以综合部分得分高的优先；综合部分也相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分也相等的，由采购人现场抽签确定。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（l）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（l）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）综合部分评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1磋商小组依据本章第2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的； 

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）投标报价有算术性错误，供应商不接受修正价格的；

（4）以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（5）属于串（围）标行为的；

（6）评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的；

（7）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（8）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（9）文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；

（10）不符合磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律法规或规章规定可以废标的其他情形。
3.1.3 投标总报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标总报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分＝A+B+C。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 磋商小组由三名评委组成，在磋商小组完成对投标报价得分、技术部分得分、综合部分得分的汇总后，取所有评委打分结果的算术平均值，作为该供应商的最终得分。

3.4.2除第二章“供应商须知前附表”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照最终得分从高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.3在评标过程中，磋商小组成员如对评标办法产生歧义，则由磋商小组集体讨论决定，意见有分歧时举手表决。

3.4.4 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。


第四章 合同条款及格式

（以最终签订合同为准）
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：   。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元）。

2.合同价格形式：                      。

3.付款方式：双方自行约定。
五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效
本合同自                                   生效。

十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）             承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款

采用（GF—2017—0201）标准合同文件中通用合同条款（此处略）。
第三部分 专用合同条款

采用（GF—2017—0201）标准合同文件中通用合同条款（此处略）。

合同融资注意事项：1）供应商欲进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2）预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

第五章 工程量清单（另附）

1. 工程量清单说明

1.1  工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。

1.2  工程量清单仅是供应商投标报价的共同基础，除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据磋商文件设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3  工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定。

1.4  工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2. 投标报价说明

2.1工程量清单报价表由以下表格组成：

1.投标总价。

2.工程项目总价表。

3.分组工程量清单报价表。

4. 计日工项目报价表。

5. 工程单价汇总表。

6. 工程单价费（税）率汇总表。

7. 供应商生产电、风、水基础单价汇总表。

8. 供应商生产混凝土配合比材料费表。

9. 供应商自行采购主要材料预算价格汇总表。

10. 供应商自备施工机械台时（班）费汇总表。

11. 总价项目分解表。

12.工程单价计算表。

13.人工费单价汇总表。

2.2 工程量清单报价表填写规定 

1.除磋商文件另有约定外，供应商不得随意增加、删除或涂改磋商文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，供应商均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

2.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金等，并考虑到风险因素。供应商应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

3.投标金额（价格）均应以人民币表示。

4.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5.工程项目总价表中组号和工程项目名称按磋商文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按磋商文件工程项目总价表中的相应内容填写。

6.分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按磋商文件分组工程量清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7. 计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按磋商文件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

8.辅助表格填写

（1）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写；

（2）工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写；

（3）供应商生产电、风、水基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书；

（4）供应商生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致；

（5）招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致（若招标人提供）；

（6）供应商自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

（7）招标人提供施工机械台时（班）费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时（班）折旧费填写；供应商填写的台时（班）费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致（若招标人提供）；

（8）供应商自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致；

（9）供应商应对工程量清单中的总价项目编制总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致；

（10）投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费价格汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价一致，填写的施工管理费、企业利润和税金等费（税）率必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致；

（11）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

注：1、随磋商文件电子版在系统内同时下载。

2.未明确的按照最新规范记取。

第六章 图纸（另册提供）


第七章 技术标准和要求

本节由采购人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

一、国家关于工程建设现行的有关法律法规
二、国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定。

三、以上第一至第二条两项规范涉及的其他现行国家规范、规程、规定和地方管理规定。

四、工程施工设计图

声明：标准、规范及规程、图纸是本工程建设的最基本依据。实施中所用标准和技术规范均应为经审批之日为止时的最新版本。
第八章 响应文件格式

          （项目名称）

响应文件

项目编号：
供应商名称：                         （盖单位章）
        法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章或电子签名）
日期：         年    月    日

目  录
（提示：供应商根据响应文件自行编制目录及页码，方便磋商小组评审）

一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

致：             （采购人名称）

1.根据已收到的                               （项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其他有关文件后，愿以人民币（大写）                     （￥：           元）的磋商总报价作为第一次磋商报价，按合同约定实施和完成本项目，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2.我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权利，愿按照磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价作为最终报价。

3.我方在此承诺，我方若能成交，保证在施工期限内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4.如果我方成交，我方保证按合同协议书中规定的计划工期     天内完成并移交全部工程。工程质量达到国家施工验收规范标准。
5.我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的供应商须知中规定的磋商有效期为   60  日历天（自响应文件提交截止之日起）内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。
6.除磋商响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。

7.如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

8.我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

9.除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商（盖单位章）：             
法定代表人和其委托代理人（签字或盖章或电子签名）：         
日期：    年  月  日

（二）首次报价一览表（响应文件报价）
	项目名称
	

	供应商
	

	投标总报（元）

（不作为最终报价）
	大写：

	
	小写：

	投标内容
	

	投标质量
	

	投标工期
	

	工程保修期
	

	投标有效期
	

	项目经理
	
	级别
	
	证书编号
	

	备注
	


供应商（盖单位章） ：                                           

法定代表人和其委托代理人（签字或盖章或电子签名）：            
      年   月   日

注：

第二轮报价

本项目采用“不见面开标”交易方式，第二轮报价在系统上远程报价，不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

二、法定代表人身份证明
供应商名称：                                   

单位性质：                                  
地址：                                      
成立时间：       年         月         日

经营期限：                         
姓名：       性别：         年龄：        职务：         
系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商 （盖单位章）：                     
         年    月   日

三、授权委托书

本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

                供应商：                              （盖单位章）
                法定代表人：                   （签字或盖章或电子签名）

                身份证号码：                                   
                委托代理人：                 （签字或盖章或电子签名）

                身份证号码：                                   
         年     月     日

四、已标价工程量清单

注：清单工程量与图纸不符但在相关规范规定的正常误差范围内的均以工程量清单为准。

投标报价

招 标 人：                                                

工程名称：                                                

投标报价（小写）：                                         

        （大写）：                                          

投 标 人：                                     （单位盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

编制日期：  年  月  日
五、技术部分（包含施工组织设计）
（格式自拟）
1．供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字（文字或结合图表）形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、环境保护管理体系与措施、技术组织措施等。

六、综合部分
（格式自拟）

七、项目管理机构
（一）项目管理成员

（格式自拟）

（二）项目经理简历表

	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于      学校       专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.项目经理无在建工程承诺书：
项目经理无在建工程承诺书

承诺书

至（采购人名称）：         
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章或电子签名）

          年        月        日

注：若此项目经理曾有在施建设项目且有特殊情况的需按照豫建〔2015〕23号文规定执行。响应文件中需附项目经理变更备案表或竣工验收证明材料或其他原因的相关证明材料复印件，否则若出现投诉此项目经理有在施建设项目并提供真实证明材料，此项目中标无效，取消拟中标单位该项目的中标资格。

附件：

其他证明材料（如有）

（三）主要项目管理人员简历表

	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于      学校       专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、资格审查资料
供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技 工
	

	经营范围
	


备注：
在本表后须附企业法人营业执照副本以及供应商认为必要的其他资料。

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定自主核对表
	序号
	要求
	是否满足
	备注

	
	
	是
	否
	

	1
	符合国家相关规定的财务状况报告
	
	
	

	2
	依法缴纳税收的证明材料
	
	
	

	3
	依法缴纳社会保障资金的证明材料
	
	
	

	4
	具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料
	
	
	


根据新财〔2023〕2号文，在本项目政府采购活动中实行“无感投标”，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，不再需要提供以上证明材料。

         供应商（盖单位章）：                            
         法定代表人或其委托代理人（签字或盖章或电子签名）：            

（二）新县政府采购供应商信用承诺函
致（采购人或采购代理机构）：          

单位名称（自然人姓名）：              

统一社会信用代码（身份证号码）：      

法定代表人（负责人）：                

联系地址和电话：                      

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

    （一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 

（八）未曾做出虚假采购承诺； 

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。 

供应商（盖单位章）：

 法定代表人、负责人、本人或授权代表（签字或盖章或电子签名）：

 日期：  年  月  日

 注：1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。承诺书
（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、供应商应随此表附上相关的业绩证明。

    2.如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

（四）资格审查要求的其他材料
备注：供应商应当仔细核对磋商文件中有关废标条款和评标标准，提供供应商认为应当附加的其他内容，以充分证明其投标符合磋商文件规定，并为评标打分提供充分依据。如果供应商未能提供相关证明文件，将有可能导致废标或者无法得分
九、其他资料
附件1：
工程质量保证信用承诺书

致 （采购人名称）和（代理机构名称） ： 

单位名称（自然人姓名）：                             

统一社会信用代码（身份证号码）：                              

法定代表人（负责人）：                               
联系地址和电话：                                     

为保证工程建设质量，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、如中标（成交）成为本项目的供应商，我单位（本人）保证对本项目承担工程质量终身责任，由我单位（本人）原因造成的工程质量缺陷，我单位（本人）负责维修，并承担鉴定、维修费用以及损失赔偿费用。

二、如拒不履行质量保修责任，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依法依规处理。

供应商（印章）：  

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章)：  

日期：   年  月  日 

注：供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件2：
反商业贿赂承诺书

我方承诺：在            （项目名称）  （项目编号：  ）磋商活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）：　

法人代表或授权代表（电子签名或盖章）：

日期：    年　月　日

附件3：                  

磋商承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 　　

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 　

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 　　

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 　　

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。    

四、参加本次磋商采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次磋商采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次磋商采购活动，不存在联合体磋商。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目磋商过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）    

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

   （一）磋商有效期内撤销响应文件的；

   （二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

   （三）由于成交人的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同；

   （四）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

   （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

   （六）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

 由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

       

供应商名称：        （单位电子签章）

法定代表人或授权代表：      （电子签名或盖章）

日期：  年  月  日      

十、政府采购政策
1.中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                                             供应商名称（盖单位章）： 
日 期： 
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖单位章）：

       日  期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，此项加盖供应商公章即可。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.一、成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。
3.监狱企业证明文件（如有）
根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在标文件中附扫描件。

单位名称（盖单位章）：

       日  期：

提醒：如果供应商不是监狱企业单位，此项加盖供应商公章即可。

（二）河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”和“信阳市公共资源交易网”金融服务支撑平台查询联系。

政策解读：http://www.hngp.gov.cn/xygh/egp/jd/rzjg/rzjgxx/ShowPicListNew.html

注：本函件为河南省政府采购合同融资政策告知函，可不附在标书中。
